**03.11.2021г. № 33**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЫРМА»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МО «КЫРМА» НА 2022-2026 ГГ.»**

В целях поддержания сети внутрипоселенческих автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, сохранения протяженности автомобильных дорог,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования МО «Кырма» на 2022-2026 годы».
2. Консультанту (главному бухгалтеру) администрации МО «Кырма» предусмотреть финансирование Программы в бюджете МО «Кырма».
3. Отменить постановление от 10.12.2018 г. № 37 «Об утверждении целевой муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в МО "Кырма" на 2019 - 2021 гг.» с 01 января 2022 года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Кырменский вестник» и размещения на официальном сайте МО «Кырма» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МО «Кырма» В.Б. Хушеев

Утверждено постановлением

главы МО «Кырма»

от «03» ноября 2021 г. № 33

**ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **«КЫРМА» НА 2022-2026 ГОДЫ»**

Приложение

к постановлению главы

МО «Кырма»

от « 03» ноября 2021 г. № 33

ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования МО «Кырма» на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы  Основание для  Разработки Программы  Муниципальный заказчик Программы  Разработчик Программы  Исполнители Программы  Основная цель Программы  Основные задачи Программы  Сроки реализации  Программы  Объемы и источники  финансирования Программы  Ожидаемые конечные  результаты реализации  Программы | - Целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования МО «Кырма» на 2022-2026 годы» (далее – Программа)  - Постановление главы МО «Кырма» от «03» ноября 2021г. № 33 «Об утверждении целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования МО «Кырма» на 2022-2026 годы»  - Администрация муниципального образования «Кырма»  - Администрация муниципального образования «Кырма»  - Администрация муниципального образования «Кырма»  - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры  - поддержание автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, в соответствии с нормативными требованиями к автомобильным дорогам; сохранение протяженности дорог за счет текущего ремонта и ямочного ремонта, увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта  2022-2026годы  - общий объем финансирования Программы составляет:  **5 508,5 тыс. руб**.  в том числе размер финансирования по годам:  2022 год – 1 011,7 тыс. руб.;  2023 год – 1 060,6 тыс. руб.;  2024 год – 1 145,4 тыс.руб.;  2025 год – 1 145,4 тыс.руб.;  2026 год – 1 145,4 тыс.руб..  - реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:  сохранение протяженности участков автомобильных дорог, на которых выполнен текущий (ямочный) ремонт, с целью улучшение условий движения автотранспорта. |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на экономику МО «Кырма» Баяндаевского района Иркутской области.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги общего пользования местного значения представляют собой материалоёмкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

Как и любой товар, автомобильная дорога общего пользования местного значения обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче­смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

1.2. Проблемы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Кырма» Баяндаевского района Иркутской области

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 16,0 км. в том числе находящихся в муниципальной собственности 16,0 км. Автомобильные дороги общего пользования местного значения подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги общего пользования местного значения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования местного значения, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги общего пользования местного значения и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги общего пользования местного значения, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги общего пользования местного значения либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста  
интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения  
грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению  
межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных  
участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше  
нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-  
эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение  
реконструкции.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Кырма», не отвечающих нормативным требованиям, в 2017 году составляла 70 процентов.

Для улучшения показателей по сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для автомобильных дорог общего пользования местного значения на ремонт и содержание ежегодно требуется более 1,5 млн.рублей.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Кырма» позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшением условий движения автотранспорта.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения , носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения».

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством.

В программе предусматривается задача приведения дорожной сети в соответствие с принятыми законодательством РФ о классификации автомобильных дорог общего пользования местного значения .

Для обеспечения государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки производится выполнение следующих работ:

геодезических, кадастровых на земельные участки;

по переводу земель иных категорий в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

по подготовке технических, кадастровых паспортов на сооружения автомобильных дорог общего пользования местного значения;

по формированию комплектов документов для государственной регистрации права собственности.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными, областными и районными целевыми программами.

Мероприятия поремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Система программных мероприятий Программы представлена в приложениях 2, 3.

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация МО «Кырма» Баяндаевского района Иркутской области.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Распределение объемов финансирования, указанных к настоящей Программе, по этапам и объектам капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО «Кырма».

Исполнитель Программы - Администрация МО «Кырма»:

-ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

-осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами общего пользования местного значения. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

-активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

-снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

-улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и капитального ремонта дорог;

-создание новых рабочих мест;

-снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Раздел 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 к Программе - Объемы финансирования Программы.

Приложение 2 к Программе – Объемы финансирования на текущий ремонт автомобильных дорог.

Приложение 3 к Программе – Объемы финансирования на товары, работы и услуги, необходимые для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

**Приложение 1**

к Целевой программе "Развитие

сети автомобильных дорог общего пользования

МО "Кырма" на 2022-2026 годы"

**Объемы финансирования программы МО «Кырма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений  использования средств  программы | Итого (тыс. руб.) | | | | | |
|  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | Итого |
| Содержание и текущий ремонт внутри-поселенческих автомобильных дорог*,*  искусственных сооружений на них, а так же на работы и услуги, необходимые для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | 1011,7 | 1060,6 | 1145,4 | 1145,4 | 1145,4 | **5 508,5** |

**Приложение 2**

к Целевой программе "Развитие

сети автомобильных дорог общего пользования

МО "Кырма" на 2022-2026 годы"

**Объем финансирования на содержание и текущий ремонт**

**автомобильных дорог на территории муниципального образования «Кырма»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки финансирования | Наименование объекта | Протяженность, км | Размер финансирования, тыс. руб |
| 2022 г. | д.Тухум, ул. Центральная;  с. Байша, ул. Центральная, ул. Молодежная | 1,1  0,3 | 886,1 |
| 2023 г. | д. Малан, ул. Центральная | 1,0 | 1 016,6 |
| 2024 г. | с. Байша, ул. Центральная | 1,4 | 1 060,9 |
| 2025 г. | д. Нагатай, ул. Центральная | 1,4 | 1080,4 |
| 2026 г. | д.Тухум, ул. Заозерная,  ул. Центральная | 1,4 | 1037,9 |

**Приложение 3**

к Целевой программе "Развитие

сети автомобильных дорог общего пользования

МО "Кырма" на 2022-2026 годы"

**Объем финансирования на товары, работы и услуги, необходимые**

**для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки финансирования | Наименование работ и услуг | Размер финансирования, тыс. руб |
| 2022 г. | Приобретение уличных светодиодных светильников | 62,0 |
| Приобретение электрических опор | 40,0 |
| Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов капитального строительства - автомобильные дороги (авансовый платеж) | 20,0 |
| Оплата за размещение светильников (аренда столбов) | 3,6 |
| 2023 г. | Содержание дорог | 40,0 |
| Оплата за размещение светильников (аренда столбов) | 4,0 |
| 2024 г. | Приобретение уличных светодиодных светильников | 80,0 |
| Оплата за размещение светильников (аренда столбов) | 4,5 |
| 2025 г. | Содержание дорог | 60,0 |
| Оплата за размещение светильников (аренда столбов) | 5,0 |
| 2026 г. | Приобретение уличных светодиодных светильников | 102,0 |
| Оплата за размещение светильников (аренда столбов) | 5,5 |